**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2021.8.6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 8 | 项目名称 | 畅所欲言 |
| 迭代名称 | 第三次迭代：服务器部署和web端开发迭代 | 计划起止日期 | 2021.7.29-2021.8.6 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）   1. 完成的任务 2. 实现支持管理员相关功能的完整后端Spring Boot工程和react前端工程，可以支持如下功能： 3. 管理员登录和修改密码 4. 查看全部用户列表及用户的发帖列表、回帖列表、禁言记录 5. 对用户进行禁言和解禁操作 6. 查看全部话题和热榜 7. 查看各个话题的全部评论 8. 修改话题权重 9. 删除话题，并自动向用户发出通知 10. 删除评论，并自动向用户发出通知 11. 实现支持用户相关功能的完整后端Spring Boot工程和react前端工程，可以支持如下功能： 12. 用户发帖、回帖 13. 查看热榜 14. 查看推荐 15. 登陆、注册、登出 16. 查看话题的评论 17. 查看其它用户信息、发起私信和查看私信 18. 修改个人信息、查看个人主题 19. 对话题和评论点赞和关注   （功能与App端一致）   1. 实现对如下接口做身份认证： 2. 私信相关接口 3. 发帖、回帖接口 4. 修改密码接口 5. 修改个人信息接口 6. 关注用户、收藏话题和评论、点赞话题和评论接口 7. 进行单元测试和接口测试 8. 在服务器部署后端和web端 9. 修改app端bug 10. 实现的功能 11. 用户端web功能：详见1.相关描述 12. 管理员界面功能：详见1.相关描述 13. 进度   本次迭代用时一周，任务量较大，进度较快，按照迭代计划圆满完成任务   1. 质量   实现了全部预期功能，所有成果通过了单元测试和集成测试，成果质量较好 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）   1. 问题   分工时不同成员任务多少分布不均   1. 变更   迭代计划在原管理员界面开发的基础上增加了用户端开发和安全认证实现   1. 返工   除修改了部分bug外没有出现返工 | | | |
| 经验和教训：   1. 成员分工时合理安排，避免任务分配不均 2. 合理指定迭代计划，避免迭代任务过少和迭代计划变更过多 3. 增加组内沟通 4. 完善代码评审环节 | | | |